## Slide 1: サンプルPJT企画書
202X年X月X日
XX株式会社
○○部 △ △グループ

## Slide 2: エグゼクティブサマリー
XXXの向上を目的にXXPJTを行う。
概要
目的
コスト
PJTの概要を記載
PJTの目的を記載
\100,000,000
投資効果
\20,000,000 / 年
KGI
売上高
投資回収期間
36か月
KPI
XXXXX
XXXXX
コスト内訳
XX開発：\20,000
XXライセンス：\20,000

## Slide 3: 背景・目的・目標
背景
目的
目標
PJT実施の背景を端的に記載
PJTの目的を端的に記載
目的を達成するための定量・定性目標を記載

## Slide 4: KGI・KPI
KGIはXX、KPIはXXとする。
KGI
KPI
KPI
KGIを記載
KPIを記載
KPIを記載
KGIの算出式を記載
KPIの算出式を記載
KPIの算出式を記載
指標
算出式
KGIの目標値を記載
KPIの目標値を記載
KPIの目標値を記載
目標値

## Slide 5: プロジェクト方針
PJTの全体方針を簡潔に記載する

## Slide 6: 前提
制約事項などの前提があれば記載する

## Slide 7: スコープ
PJTの対象となる業務・システム・商品などを記載する

## Slide 8: 課題と対応方針
解決したい課題と対応方針を記載する
課題タイトル
課題タイトル
課題タイトル
課題を記載
課題を記載
課題を記載
対応方針を記載
対応方針を記載
対応方針を記載
課題
対応方針
課題タイトル
課題を記載
対応方針を記載

## Slide 9: ゴールイメージ
PJTの目的が達成されたゴールイメージを記載する

## Slide 10: 対応STEP
PJT終了までの全体の流れを記載する
STEP 1
XXX
STEP 2
XXX
STEP 3
XXX
タスク
タスク
タスク
タスク
タスク
タスク
X月
X月
X月
対応内容
実施時期
STEP 4
XXX
タスク
タスク
X月
XX部
XX企画
XX企画
担当
XX企画

## Slide 11: コスト
TOTALでXX万円。
システム開発
ライセンス
調査・要件定義
設計～リリース
\1,000/月
\1,000/月
明細
単価（千円）
TOTAL
5人月
20人月
数量
\5,000
\20,000
合計（千円）
\25,600
XXシステムライセンス（user数課金）
\5/月
10人
×12か月
\600

## Slide 12: 体制図
PJT責任者
PJT管理者
ワーキングチーム
PO
XXX
PM
XXX
PMO
XXX
XX企画
XXX
XXX
XXX
業務チーム
システムチーム
要件最終決定者
取りまとめ実務者
XXX
XXX
XX企画
XXX
XXX
XXX
XX企画
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX企画
XXX
XXX
XXX
XX企画
XXX
XXX
XXX
XX企画
XXX
XXX
XXX
評価・承認
状況報告
進捗・課題管理
作業報告

## Slide 13: 役割分担
PO
PM
PMO
PJTの全責任を負う
最終的な意思決定を行う
PJTの進捗・課題・品質管理を行う
POへの報告を行う
PMの作業支援を行う （PMと役割分担を行う場合は、その分担を記載する）
XXX
XXX
XXX
役割内容
担当
最終要件決定者
要件の決定・承認を行う
XXX
取りまとめ実務者
ワーキングメンバーの取りまとめを行う
PMへの報告を行う
XXX
ワーキングメンバー
PMの指示に従いPJTワークを行う
各チーム
メンバー

## Slide 14: マスタスケジュール
 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XX企画 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ベンダー |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STEP 1
XXX
STEP 2
XXX
STEP 3
XXX
STEP 4
XXX
STEP 5
XXX
★リリース
★契約

## Slide 15: リスクと対応策
PJT開始時点でのリスクと対応策を記載する
リスクタイトル
リスクタイトル
リスクタイトル
リスクを記載
リスクを記載
リスクを記載
対応策を記載
対応策を記載
対応策を記載
リスク
対応策
リスクタイトル
リスクを記載
対応策を記載

## Slide 16: EOF